UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

UNIDAD DE POSGRADO - FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

PLAN DE DESPLIEGUE MÍNIMO

SPRINT 11

“APLICACIÓN DE MODELOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA DETECCIÓN Y PREDICCIÓN PROACTIVA DE FALLAS FÍSICAS EN INFRAESTRUCTURAS DE RED DE TELECOMUNICACIONES EN ENTORNOS NOC”

PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ELABORADA POR:

FERNANDO JOEL BLAZ ALEMAN

ASESOR: PhD. Glen Darío Rodríguez Rafael

LIMA, PERÚ

2026

Resumen ejecutivo

El presente plan convierte el avance experimental de la tesis en un prototipo corrible, trazable y seguro para laboratorio. La arquitectura candidata es un módulo de línea de comandos (CLI) para uso local y batch, debido a que el flujo actual corresponde a analítica interna y no requiere todavía una interfaz web. El artefacto leakage-safe de Sprint 10 se carga una vez por proceso, recibe únicamente información disponible al abrir el incidente, valida tipos y rangos mediante Pydantic y devuelve un score de riesgo, un candidato de alerta, la latencia y la versión/hash del modelo. El modo predeterminado es shadow_ranking: el modelo ordena casos, pero no elimina ni reemplaza las alertas de la regla BAU. La matriz de confusión confirmó que el positivo real es el incumplimiento del OLA y que una alerta es solo una predicción positiva. El umbral original 0.245 redujo falsas alarmas, pero elevó los falsos negativos de 19 a 54; por ello no se propone como reemplazo autónomo. Se documenta un umbral recall-first de 0.20 como candidato posterior al feedback, sujeto a revalidación temporal. El plan incorpora contratos I/O, entorno fijado, lockfile, Makefile, prueba E2E, observabilidad, smoke/golden tests, seguridad, hoja de ruta a Docker/API y rollback inmediato a BAU.

1. Arquitectura candidata

Se selecciona el modo módulo/CLI para el prototipo actual. La API FastAPI y el contenedor Docker quedan en la hoja de ruta, después de validar concurrencia, percepción del stakeholder y contrato de recall.

Figura 1

Arquitectura candidata del prototipo y evolución a Docker/API.

Nota. El modo operativo predeterminado es shadow_ranking; BAU permanece como fallback y fuente de decisión.

2. Contratos de entrada y salida

La clase real positiva corresponde al incidente que efectivamente incumple el OLA. La predicción positiva corresponde a un candidato de alerta. Esta distinción se expresa en el contrato para evitar la confusión observada durante la revisión de la matriz de confusión.

Tabla 1

Campos principales del contrato de entrada.

| Grupo | Campos | Validación |
| --- | --- | --- |
| Categóricos | domain, area, priority, type_of_incident, trouble_type, incident_type, network_id, reason_group, branch_id | Nulos a MISSING; longitud limitada; categorías nuevas permitidas. |
| Temporales | year, quarter, month, week_of_year, day_of_week, hour | Rangos válidos y tipos numéricos. |
| Operativos | is_weekend, is_night, sla_threshold_hours | Binarios 0/1 y OLA entre 0 y 720 horas. |
| Bloqueados | duration_hours, duration_hours_evidence, resolution_time, end_time, label_source | No forman parte del esquema por fuga o disponibilidad temporal. |

python src/predict_cli_sprint11.py \ --input examples/input_valid_sprint11.json \ --output results/prediction_cli_sprint11.json --pretty

La salida incluye request_id, definiciones semánticas, modo de decisión, versión y hash del modelo, latencia de carga, latencia de inferencia, score, candidato de alerta, banda de ranking y umbral. Los errores de entrada se devuelven con code, message, hint y detalle por campo.

3. Reproducibilidad

Tabla 2

Elementos para regenerar el entorno.

| Elemento | Implementación |
| --- | --- |
| Python | 3.13.x |
| Semilla | 42 |
| Dependencias directas | requirements-sprint11.lock.txt |
| Lockfile transitive | uv.lock |
| Configuración | config/deployment_sprint11.json |
| Variables de entorno | .env.example |
| Comandos | Makefile |
| Integridad | artifacts/deployment_manifest_sprint11.json con SHA-256 |

make setup make schemas make predict make test make e2e

4. End-to-end en limpio

1. Clonar la rama y entrar a la raíz del repositorio.

2. Crear o activar un entorno Python 3.13.

3. Ejecutar make setup o uv sync --frozen.

4. Verificar el artefacto actual_logreg_sprint10.joblib y su SHA-256.

5. Ejecutar make test y luego make e2e.

6. Confirmar success=true en results/e2e_summary_sprint11.json.

Tabla 3

Criterios de éxito del E2E.

| Criterio | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Exit code | 0 |
| Contrato de salida | Válido según Pydantic/JSON Schema |
| Lote | 2 predicciones |
| Scores | Dentro de [0,1] |
| Integridad | Hash del modelo coincide |
| Modo | shadow_ranking |
| Golden | Scores y etiquetas coinciden dentro de tolerancia |

5. Observabilidad

Cada invocación registra eventos JSONL y métricas CSV sin almacenar el contenido crudo del incidente. Los campos mínimos son timestamp UTC, request_id, estado, modo, batch, latencia total y media, versión, hash, umbral y código de error. El SLO de 150 ms se aplica a inferencia caliente; el arranque frío de un proceso CLI se reporta por separado.

Tabla 4

Métricas de laboratorio heredadas de Sprint 10.

| Modo | p50 | p95 | Throughput | Errores internos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelo precargado, batch 1 | 7.92 ms | 9.92 ms | 123.8 req/s | 0 observados |
| Micro-batch 8 | 7.14 ms/lote | 7.76 ms/lote | 1,115 registros/s | 0 observados |
| Micro-batch 16 | 6.85 ms/lote | 7.35 ms/lote | 2,302 registros/s | 0 observados |

6. Validación y pruebas

Tabla 5

Pruebas incorporadas.

| Prueba | Propósito | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Smoke válido | Verificar que el sistema respira. | Carga el modelo y devuelve 2 predicciones válidas. |
| Smoke inválido | Control de errores. | hour=25 genera INPUT_VALIDATION_ERROR. |
| Borde | Robustez a categorías nuevas. | No produce error interno. |
| Golden | Estabilidad determinística. | Mismo input, mismos scores dentro de 1e-10. |
| Fuga | Seguridad metodológica. | El esquema no contiene variables posteriores al resultado. |
| Matriz | Trazabilidad del feedback. | Reproduce TP/FP/FN/TN de 0.245 y 0.20. |

7. Seguridad y configuración

Tabla 6

Variables y límites seguros.

| Control | Valor | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Modo por defecto | shadow_ranking | No altera decisiones reales. |
| Payload máximo | 65 536 bytes | Reduce abuso y errores de memoria. |
| Batch máximo | 64 | Coincide con benchmark y contrato. |
| Timeout/SLO warm | 150 ms | Objetivo de laboratorio. |
| Artefacto | SHA-256 verificado | Detecta corrupción o versión incorrecta. |
| Datos | Anonimizados/mock | No exponer identificadores operativos. |
| Secretos | No se versionan | Se parametrizan por entorno. |

8. Matriz de confusión y corrección recall-first

Tabla 7

Comparación de puntos de operación.

| Sistema | TN | FP | FN | TP | Recall | Alertas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baseline BAU 0.50 | 25 | 1420 | 19 | 697 | 97.35% | 97.96% |
| Modelo 0.245 | 191 | 1254 | 54 | 662 | 92.46% | 88.66% |
| Candidato 0.20 | 68 | 1377 | 18 | 698 | 97.49% | 96.02% |

Figura 2

Matriz de confusión del modelo con el umbral original 0.245.

Nota. El aumento de FN explica la caída de recall; este punto no se propone como reemplazo autónomo.

Figura 3

Matriz de confusión del candidato recall-first 0.20.

Nota. El resultado es exploratorio porque el umbral se revisó después del feedback; requiere una ventana temporal nueva.

9. Hoja de ruta a Docker/API

Tabla 8

Tareas, responsables y fechas objetivo.

| Tarea | Responsable | Fecha | Criterio |
| --- | --- | --- | --- |
| Congelar Sprint 11 y tag | Fernando Blaz | 18-07-2026 | Tag + manifiesto SHA-256 |
| Dockerfile no-root + healthcheck | Fernando Blaz | 21-07-2026 | Build reproducible |
| FastAPI /predict y /healthz | Fernando Blaz | 23-07-2026 | OpenAPI + tests |
| Carga 10→100 req/s | Fernando Blaz | 25-07-2026 | p50/p95/error por escalón |
| Shadow con revisión NOC | Tesista + stakeholder por confirmar | 29-07-2026 | Bitácora FP/FN |
| Usabilidad/aceptación | Stakeholder por confirmar | 31-07-2026 | n≥3; utilidad/claridad ≥4/5 |
| Decisión canary/no-go | Tesista + asesor | 03-08-2026 | Acta + rollback drill |

10. Riesgos, mitigaciones y rollback

Tabla 9

Riesgos principales del prototipo.

| Riesgo | Mitigación | Rollback |
| --- | --- | --- |
| Caída de recall / FN críticos | Ranking-only, umbral recall-first y revisión de FN. | Deshabilitar modelo y volver a BAU. |
| Target leakage | Allowlist de features y test automático. | Bloquear release y reentrenar. |
| Drift temporal o por branch | Monitoreo mensual/slices. | Recalibrar o congelar versión previa. |
| Dependencias frágiles | Lockfile y hashes. | Restaurar entorno/artefacto etiquetado. |
| Latencia concurrente | Load test, precarga, batching. | Reducir tráfico o retirar API. |
| Datos sensibles | Anonimización y logs sin payload. | Detener servicio y sanear evidencia. |
| Mala UX | A/B guiado y mensajes explícitos. | Mantener BAU y rediseñar salida. |

1. Cambiar NOC_MODEL_ENABLED=false o NOC_DECISION_MODE=baseline_only.

2. Detener cualquier acción automática y conservar solo evidencia.

3. Restablecer BAU_rule_frozen_vS7.

4. Ejecutar smoke test del fallback.

5. Registrar versión, hash, causa, ventana y casos afectados.

6. Reactivar únicamente en shadow mode después de repetir tests y carga.